○○橋梁架設工事　CIM実施計画書【義務項目】（例）

- ＣＩＭモデルの活用概要（実施内容、期待する効果等）

| 活用内容 | 実施内容 | 期待する効果 |
| --- | --- | --- |
| 【義務項目】 |  |  |
| 施工計画の検討補助 ２次元図面の理解補助 | 貸与された３次元モデルを閲覧し、施工計画を検討する際の参考及び２次元図面を理解する際の参考にする。 | ３次元モデルで視覚化されることで、イメージが掴みやすくなる。 |
| 現場作業員等への説明 | 貸与された３次元モデルを用いて、現場作業員等に工事の完成イメージを説明する。 | 若年者や外国人等の作業内容の理解促進が期待できる。 |

- ＣＩＭモデル活用に用いる受注者のソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

活用に用いるソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

| 貸与されたモデル | 受注者の ソフトウェア名 | バージョン | 貸与された オリジナルデータの種類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現場条件の確認に使用するモデル | ○○ | Ver.2022 | .○○ |

- ＣＩＭモデルの活用に要する費用

【変更協議事項】

本実施計画書の内容を実施するにあたって必要とする費用は、・・・円（税込）である。

内訳は、別紙見積書のとおり。

- その他

特記事項等があれば記載する。

○○橋梁架設工事　CIM実施計画書【推奨項目】（例）

- ＣＩＭモデルの活用概要（実施内容、期待する効果等）

| 活用内容 | 実施内容 | 期待する効果 |
| --- | --- | --- |
| 【推奨項目】 |  |  |
| 現場条件の確認 | 貸与された３次元モデルに建機等を配置し、作業スペース等の確認を行う。 | 手戻りのない施工及び安全性の向上が期待できる。 |

- ＣＩＭモデル活用に用いる受注者のソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

活用に用いるソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

| 貸与されたモデル | 受注者の ソフトウェア名 | バージョン | 貸与された オリジナルデータの種類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現場条件の確認に使用するモデル | ○○ | Ver.2022 | .○○ |

- ＣＩＭモデルを作成又は加工する場合の情報

使用ソフトウェア、作成又は加工範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等を記載する。

| 使用ソフトウェア | 作成又は加工範囲 | 詳細度 | 属性情報 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○ | 【作成範囲】 ・No.0～No.5.5 ・A1橋台 【加工範囲】 ・No.0～No.5.5 ・P1橋脚、A2橋台に寸法の属性を追加 | 200 200 | 形状、寸法 寸法 |
| 基準点の情報 |  |  |  |
| 基準点情報は別紙●のとおり。 |  |  |  |

- ＣＩＭモデル作成担当者

○○橋梁のCIMモデル作成担当者は、いずれも次のとおり。

| 担 当 | 所 属 | 氏 名 | 保有資格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全体統括 | ▽▽建設（株） | AAAAA | 技術士 |
| CADオペレータ（責任者） | ▽▽建設（株） | BBBBB | SXF技術者 |
| CADオペレータ（作業者） | ▽▽建設（株） | CCCCC |  |

- ＣＩＭモデルの作成・活用に要する費用

【変更協議事項】

本実施計画書の内容を実施するにあたって必要とする費用は、・・・円（税込）である。

内訳は、別紙見積書のとおり。

- その他

特記事項等があれば記載する。

○○橋梁架設工事　CIM実施報告書【義務項目】（例）

- ３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察等）

| 活用内容 | 実施概要 | 期待する効果の結果 |
| --- | --- | --- |
| 【義務項目】 |  |  |
| 施工計画の検討補助 ２次元図面の理解補助 | 貸与された３次元モデルを閲覧し、施工計画を検討する際の参考及び２次元図面を理解する際の参考にした。＜図１、２＞ | （定性的効果） ３次元モデルで視覚化されることで、イメージが掴みやすくなった。 （定量的効果） 具体的な測定が困難であった。 |
| 現場作業員等への説明 | 貸与された３次元モデルを用いて、現場作業員等に工事の完成イメージを説明した。＜図３＞ | （定性的効果） 若年者や外国人等の作業内容の理解促進が図れた。 （定量的効果） ○○部分について、２次元図面のみで把握するには〇年程度の経験年数が必要であったが、△年の作業者でも容易にイメージすることができた。 |

- ＣＩＭモデル活用に用いる受注者のソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

活用に用いるソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

| 貸与されたモデル | 受注者の ソフトウェア名 | バージョン | 貸与された オリジナルデータの種類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現場条件の確認に使用するモデル | ○○ | Ver.2022 | .○○ |

- ＣＩＭモデル活用にあたって創意工夫した内容

本工事におけるCIMを活用した検討等について、以下のとおり創意工夫を行った。

○	現場条件の確認のモデルにおいて、当初は施工スペースの確認のみであったが、電線に近接していることから、電線との離隔を明示し、建機のオペレータの安全教育に利用した。＜図●＞

- その他

CIM活用工事に取り組んだ感想等を記載すること。

○○橋梁架設工事　CIM実施報告書【推奨項目】（例）

- ３次元モデルの活用概要（実施概要、期待する効果の結果、期待した効果が十分に得られなかった場合の考察等）

| 活用内容 | 実施概要 | 期待する効果の結果 |
| --- | --- | --- |
| 【推奨項目】 |  |  |
| 現場条件の確認 | 貸与された３次元モデルに建機等を配置し、作業スペース、電線等との離隔を確認した。 | （定性的効果） 事前検討により、手戻りのなくかつ安全性を向上させることができた。 （定量的効果） 従前は現地での下見や施工計画の作図等に〇日要していたが、３次元モデル上で作図・検討することで△日でできた。 |

- ＣＩＭモデル活用に用いる受注者のソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

活用に用いるソフトウェア、貸与されたオリジナルデータ

| 貸与されたモデル | 受注者の ソフトウェア名 | バージョン | 貸与された オリジナルデータの種類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現場条件の確認に使用するモデル | ○○ | Ver.2022 | .○○ |

- ＣＩＭモデル活用にあたって創意工夫した内容

本工事におけるCIMを活用した検討等について、以下のとおり創意工夫を行った。

○	現場条件の確認のモデルにおいて、当初は施工スペースの確認のみであったが、電線に近接していることから、電線との離隔を明示し、建機のオペレータの安全教育に利用した。＜図●＞

- ＣＩＭモデルを作成又は加工した場合の情報

使用ソフトウェア、作成又は加工範囲、詳細度、属性情報、基準点の情報等を記載する。

| 使用ソフトウェア | 作成又は加工範囲 |  | 詳細度 | 属性情報 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○ | 【作成範囲】 ・No.0～No.5.5 ・A1橋台 【加工範囲】 ・No.0～No.5.5 ・P1橋脚、A2橋台に寸法の属性を追加 |  | 200 200 | 形状、寸法 寸法 |
| 基準点に関する情報 |  |  |  |  |
| 基準点に関する情報は別紙●のとおり。 |  |  |  |  |
| 対応する無償ビューワー |  |  | 後工程で使用する際の引継事項 |  |
| 3次元モデルのオリジナルファイルは、○○社の△△ソフト（フリービューワー）にて閲覧できる。 |  |  | 3次元モデルのオリジナルファイルは、○○社の△△ソフト（フリービューワー）にて閲覧できる。 |  |
| 作成又は加工したCIMモデル名 |  | ファイル名 |  |  |
| ・現場条件の確認モデル（作成） ・建築限界の確認モデル（加工） |  | ●●.●● ▲▲.●● |  |  |

- その他（要領等に関する意見・要望・改善提案等等）

・作図に利用した建機モデルは、実際の建機に近いものを利用した。色々な建機モデルがソフトに搭載されているとありがたい。

・今回、初めてCIM活用工事を実施したが、今後はより生産性向上につながるものにチャレンジしたく、実務者向けのマニュアル等が整備されていると取り組みやすい。